| 作業階段 | 作業時間 | 作業流程 | 權責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.勘選需用土地 | 編列年度預算計畫前 |  | 需地機關 |
| 2.預定徵收宗地清冊提供地政局辦理市價查估 | 前1年9月1日前(當年3月1日前) |  | 需地機關 |
| 3.土地徵收補償市價查估評定 | 3個月 1個月 當年1月前、當年7月前 4個月 1個月 當年7月前 |  | 地政事務所 地政局 地政局 地政事務所 地政局 地政局 |
| 4.舉辦公聽會 | 上半年：應於2月1日前完成 下半年：應於8月1日前完成 |  | 需地機關 |
| 5.興辦事業計畫報請目的事業主管機關許可 | 於公聽會完成後30天內 |  | 各目的事業主管機關 |
| 6.都市計畫公保留地逕為分割（視需要辦理） | 前一年9月1日前(當年重大急迫案件：3月1日前) |  | 需地機關 地政事務所 |
| 7.協議價購參考市價調查及土地改良物查估 | 7.1~7.3 協議價購前 |  | 需地機關 地政局 需地機關 |
| 8.召開協議價購會議 | 上半年：應於3月1日前完成(下半年：應於9月1日前完成) 30天 | 成立 | 需地機關 地政事務所 |
| 9.提出徵收申請 | *上半年於 3月中前下半年於9月中前送地政局 *初審3天 *視補正情形(原則上依上開期限前補進) *報核3天 |  | 需地機關 地政局 地政局 |
| 10.內政部審議 | 每月召開2次 |  | 內政部（地政司） 內政部（土地徵收審議小組） 內政部 |
| 11.徵收公告通知 | 10天 7天(可提前作業) 徵收公告：30天 |  | 地政事務所 地政局 地政局 |
| 12.徵收註記查對與欠稅 | 應於發價當日前10天完成 |  | 地政事務所 地方稅務局 |
| 13.撥付徵收補償費及徵收業務作業費 | 發價前10天或依指定日期 |  | 需地機關 發款銀行 需地機關 |
| 14.發放補償及產權移轉 | 15天 30天內完成登記 1至3個月內 30天內完成登記 | 未 領 取 | 地政局 地政事務所 地政局 地政事務所 |
| 15.備(查)案 | 完成登記後15日內 |  | 地政局 內政部 |
| 16.通知依計畫使用 | 奉核定備查後7天內 |  | 地政局 需地機關 |
| 17. 補償費徵收款核銷 | 17.1~17.2：完成發放及保管7天內 收到印領收據及清冊7天內 |  | 發放銀行 地政局 需地機關 |

# Text boxes

勘選需用土地範圍

預定徵收宗地清冊提供地政局辦理市價查估

3.1土地徵收補償市價查估

3.2評議徵收補償土地查估市價

3.3提供需地機關徵收土地宗地市價清冊

舉辦2次公聽會

事業計畫許可

工程用地範圍檢測分割及調查資料

7.1函查協議價購土地參考市價

3.6提供需地機關預定徵收土地已查估評定市價變動幅度

3.5評議徵收補償土地已查估評定市價變動幅度

3.4計算市價變動幅度

7.2提供需地機關協議價購土地參考市價

7.3土地改良物勘估

8.1與所有權人協議價購

8.2同意價購土地登記及簽約

不成立

9.3補正

9.1繕造徵收計畫書

9.2徵收計畫書初審

9.4徵收土地計畫書報核

10.1內政部（地政司）審查

10.2

補

正

10.4

駁回

10.4補正

10.5徵收核准

10.3提徵收審議小組

審議

11.1非都市土地部分徵收分割（無則免）

11.2繕造地價補償清冊

11.3公告徵收及通知

12.1徵收公告日期及文號禁限註記、徵收清冊查對

12.2查核所有權人有無欠繳土地稅

13.1撥付徵收補償費

13.2撥付徵收業務作業費

14.1通知及補償費發放

領取

14.2囑託辦理徵收移轉登記

14.3未受領補償費存入保管專戶

14.4囑託所有權移轉登記

17.1銀行辦理徵收款結案

17.2函送徵收款印領收據及清冊供需地機關核銷

報內政部備案

16.1通知依計畫使用土地

16.2地上物清理	及開始使用

17.3辦理徵收款印領收據及清冊支出核銷